Zał. Nr 3

Ustka, ….. kwietnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Infrastruktura planuje wykonać montaż drzwi antywłamaniowych w budynku nr 23 
w kompleksie wojskowym m. Ustka i budynku nr 1 w kompleksie koszarowym
m. Wicko Morskie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy – Prawo Zamówień Publicznych niniejsze zamówienie nie podlega wskazanej ustawie.

Realizacja zamówienia jest niezbędna z uwagi na konieczność dostosowania drzwi do pomieszczeń  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Zakres robót do wykonania określa przedmiar robót, który wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy dołączyć do zapytania ofertowego.

Wykonawca przesyła ofertę z ceną netto i brutto za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Zamierzenie jest niepodzielne z uwagi na technologiczne następstwo i powiązanie robót.

W  celu wykonania robót proponuję przeprowadzić zapytanie ofertowe i zlecić wykonanie robót firmie oferującej najniższą cenę.

Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy: przed montażem certyfikat na drzwi antywłamaniowe.

Wynagrodzenie za wykonanie robót jest wynagrodzeniem: ryczałtowym.

Termin wykonania: 30 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia przekazania/przyjęcia terenu budowy.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:

- terminu realizacji umowy na skutek:

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie  Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w tym m.in. z powodu nieprzekazania terenu budowy w całości lub części (pomieszczeń) lub konieczności ponownego przyjęcia po Zamawiającym placu (pomieszczeń) z powodu konieczności wykonywania zadań przez Jednostkę wynikających z zakresu działania (służbowych),

- wstrzymania robót do całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, na wskutek wstrzymania tych robót dla zapewnienia względów bezpieczeństwa lub prawidłowej technologii wykonania robót, przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o okres wstrzymania robót adekwatnie do czasookresu koniecznego do realizacji robót (części robót) wstrzymanych w oparciu              o Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji 
w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) oraz liczby pracowników,

- wystąpienia sytuacji losowych i okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w tym m.in.: czynniki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót np. opady deszczu, mróz, uniemożliwienie prowadzenia prac przez użytkowników obiektów,

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) oraz liczby pracowników;

nadto przewiduje się zmianę:

- ceny, na skutek:

- zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała,

- odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

pkt. 5 stosuje się odpowiednio;

- przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy,

- sposobu spełnienia świadczenia, w przypadku:

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- zmian dotyczących przedmiotu zamówienia, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej,

- w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

- zmiany podwykonawcy bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy;

- zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania pracy.

Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zabrania się Wykonawcy, pod rygorem odstąpienia od umowy, wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych typu „Dron” i innych aparatów latających nad obiektami i kompleksami wojskowymi.

Pod rygorem odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania obowiązujących na terenie kompleksu wojskowego zasad używania wszelkich urządzeń służących do rejestracji, przekazywania lub udostępniania obrazu i dźwięku, 
w szczególności: telefony komórkowe, smartfony, aparaty fotograficzne, smartwatche, kamery, tablety, laptopy, komputery.

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących standardów i zasad organizacyjno-porządkowych dla danego kompleksu uregulowanych przez właściwych dowódców jednostek wojskowych oraz stosować się do przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie jednostki (miejsca realizacji przedmiotu umowy).

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał 
w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Wykonawca nie wykorzysta informacji, które pozyska w ramach wykonywania zadania do publikowania ich w materiałach propagandowych i nie będzie prezentował informacji 
w prasie, radio, telewizji, filmie, internecie czy prospektach reklamowych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych osoba, która stwierdziła naruszenie lub jej przełożony, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie kierownika jednostki organizacyjnej oraz Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Zamawiającego.

Wykonawca podpisując umowę z Zamawiającym akceptuje powyższe zapisy i przyjmuje niniejsze ustalenia do ścisłej realizacji.

Po wykonaniu prac komisja dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru końcowego.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2024.632 t.j)