Załącznik Nr 4

UMOWA NR ……

zawarta w dniu ………….. r. w Maniowach pomiędzy:

pomiędzy Gminą Czorsztyn, z siedzibą:  34-436 Maniowy ul. Gorczańska 3, reprezentowaną przez

Grzegorza Szerszenia-zastępcę wójta

przy kontrasygnacie

Józefa Huziora-skarbnika gminy

NIP: 735-28-51-410 REGON: 491892179

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………

……………………………

Niniejsza umowa zostaje zawarta z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentację projektowo-kosztorysową pn.: „Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.Kluszkowce, gm. Czorsztyn”, obejmującą następujące zadania:

- Zadanie 1. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Kamieniarskiej w m.Kluszkowce gm.Czorsztyn”

(Zakres obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku ok.780mb, od zbiorników retencyjnych położonych na dz.ew. 39 (obręb Kluszkowce, gm.Czorsztyn) do działki 1404/2 (obręb Kluszkowce, gm.Czorsztyn). W ramach zdania należy zaprojektować przebudowę istniejącego rurociągu sieci wodociągowej z żeliwa Ø 100mm na rurociąg z PE 100 SDR RC 13,6 (lub niższa) Ø 160-200mm , oraz zaprojektować sieć wodociągowej  w nowej lokalizacji na dz.ew. 369/1,  wraz z przyłączami do istniejących budynków).

- Zadanie 2. „Przebudowa sieci wodociągowej przy ul.Gorczańskiej w m.Kluszkowce gm. Czorsztyn”

(Zakres obejmuje przebudowę sieci wodociągowej na odcinku ok.620mb, od ul.Zdrojowej w m.Kluszkwoce, gm.Czorsztyn  do działki 392/4 (przy ul.Borek 1) obręb Kluszkowce, gm.Czorsztyn). W ramach zdania należy zaprojektować przebudowę istniejącego rurociągu sieci wodociągowej z PE  Ø 90mm na rurociąg z PE 100 SDR RC 13,6 (lub niższa)    Ø 160mm, oraz odcinki przyłączy od sieci do zasuwy na przyłączu (wraz z zasuwą).

- Zadanie 3. „Budowa sieci wodociągowej przy ul.Stylchyn m.Kluszkowce gm.Czorsztyn”

(Zakres obejmuje projekt sieci wodociągowej i przyłączy (ok.25szt. na odcinku ok.580mb, od dz.ew. 1628/2 do dz.ew. 1814/1 wraz z wpięciami w istniejącą sieć, oraz przyłączami (opaska, przyłącz ok.2-3m, zasuwa , studnia wodomierzowa). e, gm.Czorsztyn). Sieć  należy zaprojektować z rurociągów  z PE  100 SDR13,6  Ø 160mm).

  - Opracowana dokumentacja projektowa ma obejmować przebudowę lub budowę odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz  uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań, zatwierdzeń umożliwiających  otrzymanie zaświadczenia, że Starosta Nowotarski nie znajduje podstaw   do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia na przebudowę  lub budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. .

- Dokumentacja wykonana ma zostać  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,               w szczególności z  Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego projektu na etapie założeń koncepcyjnych.

- Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres prac projektowych:

1)	uzyskanie od właścicieli działek oświadczeń dających prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane,

2)   sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,

3)	przeprowadzenie ewentualnych badań potrzebnych do opracowania projektu budowlanego (m.in. dokumentacja badań podłoża gruntowego, opinia geotechniczna lub w zależności od potrzeb dodatkowo dokumentacja geologiczno-inżynierska) - jeżeli będzie wymagane,

4)	przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami decyzji          i pozwoleń,

5)	opracowanie projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania zaświadczenia, że Starosta Nowotarski nie znajduje podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek - w 3 egzemplarzach w wersji  papierowej oraz w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF. ,

6)	przygotowanie wniosku zgłoszenia robót budowlanych wraz z wymaganymi                                       dokumentami – w 2 egz. w wersji papierowej,

7)	opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej–  w  2 egzemplarzach w wersji papierowej  oraz  w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF.,

8)	opracowanie przedmiarów robót odcinka sieci wodociągowej– w 2 egzemplarzach w wersji papierowej  oraz w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF.,

9)	opracowanie kosztorysu inwestorskiego odcinka sieci wodociągowej - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej  oraz  w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF.,

10)	wykonanie pozostałych opracowań niezbędnych do wykonania zamówienia wynikających z wymagań jednostek opiniujących (np. ZUD) i uzgadniających bądź wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych,

11)	opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Opracowania wymienione § 1 ust. 4 w pkt.: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 oprócz wersji papierowej zostaną wykonane i dostarczone również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD        w formacie ogólnodostępnym (np. pdf, doc. itp.) dostosowanym do przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe oraz spełniać wymagana określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach konieczne do uzyskania zaświadczenia, że Starosta Nowotarski nie znajduje podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

- Opis przedmiotu zamówienia (w przedmiarach robót, STWiORB, kosztorysach) nie może naruszać zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców i ich dostępu do zamówienia publicznego.

- Zastosowane w przedmiarze robót opisy, znaki towarowe, patenty, nazwy własne mogą być użyte w szczególnych przypadkach lub w razie niemożności opisu z zastosowaniem obiektywnych cech jakościowych lub technicznych. W tej sytuacji Wykonawca obowiązany     będzie wskazać produkty równoważne z opisem cech równoważności, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w celu pozyskiwania wszelkich dokumentów, uzgodnień, decyzji, występowania przed wszystkimi instytucjami, urzędami          w imieniu mocodawcy w sprawach dotyczących i związanych z opracowaniem projektu.

- Do wykonawcy należeć będzie sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia 
w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót budowlanych z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (nieistotnych)        w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub      inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest  zobowiązany do jednokrotnej bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty odbioru przez      zamawiającego dokumentacji projektowej.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 31 stycznia 2025r.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie 
i środki materialne oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 a), 1b),  1c)* z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

- Wszelkie formalności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie     Wykonawcy.

- Wykonawca złoży przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem oraz że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§ 4

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości

a)Zadanie 1:  brutto: ……………… zł (słownie: …………………………………….. złotych ….. /100)       w tym należny podatek VAT (tj. ……………………. ./100 zł).

b)Zadanie 2: brutto: ……………… zł (słownie: …………………………………….. złotych ….. /100)       w tym należny podatek VAT (tj. ……………………. ./100 zł).

c) Zadanie 3: brutto: ……………… zł (słownie: …………………………………….. złotych ….. /100)       w tym należny podatek VAT (tj. ……………………. ./100 zł).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 a-c, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 - uwzględnia wszelkie niezbędne do realizacji niniejszej umowy koszty i opłaty  wynikające z konieczności wykonania zamówienia w całości.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, Strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość wynagrodzenia uwzględniającą zmianę stawek VAT (jeśli dotyczy).

- Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej Umowy płatne będzie przelewem na wskazany      rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług              (jeśli dotyczy).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany przez niego do przelewu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w ust. 7 niniejszego paragrafu jest rachunkiem przeznaczonym do rozliczeń transakcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i umożliwia przyjęcie płatności wynagrodzenia w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa     w art. 108a-108d ustawy dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 ze zmianami) (jeśli dotyczy).

- Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy płatne będzie do 7 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

Nabywca usługi:

Gmina Czorsztyn, ul.Gorczańska 3, 34-426 Maniowy, NIP: 735 28 51410,

Odbiorca usługi i płatnik:

Urząd Gminy Czorsztyn, ul.Gorczańska 3, 34-426 Maniowy

- Błędnie wystawiony rachunek/ faktura spowoduje naliczenie ponownego 7 – dniowego terminu płatności od momentu doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę  prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia faktury/rachunku, nie później niż w trzecim dniu od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Za termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo - odbiorczy przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy, odpowiednio za wykonania zadania 1, zadania 2, zadania 3.

- Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury obejmującego wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

- Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

- Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jego jakości, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego za jakość przedmiotu umowy oraz jego kompletności pod względem celu, któremu ma służyć.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod względem formalnym. Za jakość           i kompletność przedmiotu umowy oraz za szkody wynikające z jego wad odpowiada        Wykonawca.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków/błędów lub zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej, Strony podpiszą protokół uwag, a Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad dokumentacji w terminie uzgodnionym przez Strony w protokole, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

- Koszty związane z usunięciem wad w dokumentacji, ujawnionych po jej odbiorze, ponosi Wykonawca.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem czynności i prac powierzonych Podwykonawcom. Podwykonawca może realizować wyłącznie te czynności i prace, które są określone w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i  potencjał,  niezbędny do  ich wykonania. Jakość prac wykonanych przez Podwykonawców nie może być niższa niż jakość prac wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o zakresie zadań   wynikających z realizacji umowy zleconych podwykonawcom

§ 7

- Zamawiający ma obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na  wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający w każdej chwili  może żądać od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 8

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonany i przekazany przedmiot umowy.

- Okres rękojmi na przedmiot umowy będzie trwał do czasu wygaśnięcia okresu  rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowania projektowego, jednakże nie dłużej niż 3 lat licząc od daty odbioru końcowego opracowania projektowego.

- Zamawiający wykonując uprawnienia wynikające z  rękojmi, w przypadku  stwierdzenia wad opracowania projektowego dostarczonego przez Wykonawcę może:

a) 	żądać usunięcia wad wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla stron,
 a po bezskutecznym upływie terminu, może zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy

b) 	odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wady nie zostały usunięte w terminie lub naliczać kary za nieterminowe usunięcie wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu rękojmi, jeżeli wniósł reklamacje przed upływem tego okresu.

- O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin  przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie usunięcia ich w terminie wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy zachowując  jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających.

- Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi może on żądać od Wykonawcy  naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwej koordynacji prac projektowych. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę. Z tytułu odpowiedzialności za wady należy się Zamawiającemu pełne odszkodowanie.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku   z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat  w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

- Do wykonawcy należeć będzie sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia      w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  robót budowlanych  z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (nieistotnych) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  (termin zakończenia przedmiotu umowy określono w § 2 niniejszej umowy),

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w opracowaniu w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.1.

    - za niewykonanie przedmiotu umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

  - Kary określone w ust. 1 naliczane są niezależnie od siebie i nie kumulują się.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kar umownych oraz innych należności 
z kwotą wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych lub innych należności, i przekaże Wykonawcy notę obciążeniową/fakturę. Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Gdyby kompensata okazała się nie możliwa zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kar w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej/faktury.

  - Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

  - Kary umowne są wymagalne niezależnie od wysokości poniesionej szkody i zawinienia strony obowiązanej do zapłaty kary.

  - Brak zapłaty kary umownej spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

  - Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego – odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.

§ 10

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie – kontynuowanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć    w chwili zawarcia Umowy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych  w niniejszym paragrafie  nie spowoduje naliczania kar umownych po stronie Zamawiającego.

§ 11

1. Z chwilą odbioru dzieła przez Zleceniodawcę bez zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, Zleceniobiorca w ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej umowie, na zasadzie wyłączności, przenosi bezzwrotnie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli i wiedzy przez Strony, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych, na Zleceniodawcę, a Zleceniodawca  przyjmuje, całość autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych w ramach realizacji danego etapu umowy (dalej także “Utwory”) wraz z prawa zależnymi , z prawem dalszego rozporządzania, udzielania licencji oraz zezwoleń na udzielania sublicencji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy w szczególności raportu końcowego o którym mowa w paragrafie 1 ust. 4 umowy.

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych  następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie podpisywania niniejszej Umowy, a w szczególności na następujących polach:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym zwielokrotnianie Utworów drukiem, utrwalanie i reprodukowanie Utworów na nośnikach multimedialnych i cyfrowych, zapisu magnetycznego, zapisu optycznego, jak również każdą inną techniką, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

b) wystawianie oraz publiczna prezentacja, w tym podczas seminariów i konferencji,

c)  wykorzystywanie i rozpowszechnianie Utworów lub ich części w szczególności

w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych

i komputerowych,

d)   korzystanie z utworów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowywania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,

e)  publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe                           i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie

z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,

f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór lub jego część utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

g) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, jak również udostępnianie w sposób ograniczony, tj. w taki sposób by z Utworu lub jego części mogły korzystać osoby uprawnione przez Zleceniodawcę,

h) zamieszczania Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach, w tym wprowadzanie do pamięci komputera,

i)  używania, przechowywania, udostępniania, przesyłania Utworu lub jego części w sieci Internet                  i Intranet,

j) wykorzystywania dla celów marketingowych w dowolnym zakresie, w tym także dla celów realizowanych za pośrednictwem mediów kampanii reklamowych.

k) wykorzystywanie dla celów Zleceniodawcy, w tym wykorzystywanie (m.in. udostępnianie) w postępowaniach administracyjnych, sądowych, sądowo-administracyjnych i innych działaniach projektowych, koncepcyjnych, uzgodnieniowych, eksperckich, jak również udostępnianie innym podmiotom i urzędom przed rozpoczęciem wspomnianych wcześniej postępowań, czy prac projektowych, koncepcyjnych, uzgodnieniowych czy eksperckich,

l) udostępnianie Utworów w ramach postępowań o których mowa pod literą k) powyżej obejmuje nie tylko podmioty prowadzące te powstępowania (organy/urzędy/sądy) ale także strony tych postępowań i inne osoby biorące w nich udział, a także firmy/podmioty wykonujące dokumentację projektową, ekspercką, koncepcyjną itp.

m)  udostępnianie w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie.

3.  Zleceniobiorca wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zleceniodawcę lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Utworów jakie Zleceniodawca uzna za potrzebne z punktu widzenia przeznaczenia Utworów lub potrzeb Zleceniodawcy. Zgoda ta może być przenoszona przez Zleceniodawcę na osoby trzecie. Z chwilą przeniesienia przez autorskich praw majątkowych Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę również wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych oraz na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4.   Zleceniobiorca zgadza się (na podstawie pozyskanych przez siebie zgód twórców Utworów), aby Utwory były oznaczane anonimowo, zatem Zleceniodawca ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwory oraz ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora. Zleceniobiorca niniejszym udziela Zleceniodawcy nieodwołalnego upoważnienia do wykonywania w imieniu osób, od których sam nabył takie upoważnienie, autorskich praw osobistych do Utworów bez konieczności uzyskiwania odrębnego zezwolenia. Upoważnienie to może być przenoszone przez Zleceniodawcę na osoby trzecie. Ponadto, Zleceniobiorca oświadcza, iż korzystanie z Utworów nie będzie stanowiło naruszenia autorskich praw osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym uprawnienia do nienaruszalności formy i treści Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania i Zleceniobiorca ani żadne osoby trzecie nie będą wnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, ani w stosunku do Zleceniodawcy, ani w stosunku do upoważnionych przez Zleceniodawcę osób lub podmiotów trzecich, jak również następców prawnych Zleceniodawcy, którzy nabędą autorskie prawa majątkowe do Utworów.

5.  Zleceniodawca ma prawo zbyć nabyte prawa, udzielić licencji lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń, a także udzielić sublicencji.

6.  Zleceniobiorca nie będzie ingerował w sposób korzystania i rozpowszechnienia Utworów - w tym zakresie pozostawia on pełną swobodę Zleceniodawcy.

7.   Zleceniobiorca wyraża zgodę na decydowanie przez Zleceniodawcę o pierwszym udostępnieniu Utworów.

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wykonując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich             i  przekaże Zleceniodawcy stanowiące Przedmiot umowy wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. Zleceniobiorca zapewnia Zleceniodawcę, że korzystanie z Utworów przez Zleceniodawcę na podstawie Umowy nie naruszy żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej;

9. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny względem Zleceniodawcy za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) powstałe w związku                        z wykonywaniem Umowy.

10. W wypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zleceniodawcy w związku

z korzystaniem przez Zleceniodawcę z Utworu, Zleceniobiorca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Zleceniodawcy i zwolnić go z wszelkich roszczeń, a także zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia wraz z innymi kosztami.

11. Z momentem nabycia majątkowych praw autorskich do Utworu Zleceniodawca nabywa także prawo własności nośnika na którym Utwór został utrwalony.

12.  W przypadku, gdyby któreś z elementów Przedmiotu Umowy nie stanowiły utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zleceniobiorca z chwilą przeniesienia autorskich prawa majątkowych przenosi prawa to tych elementów, a jeśli do przeniesienia tych prawa wymagana byłaby szczególna umowa – Zleceniobiorca zobowiązuje się do jej zawarcia i przeniesienia na jej podstawie praw do elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w niniejszym punkcie, w najszerszym możliwym zakresie, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie.

§ 12

Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do koordynacji wykonania umowy jest: ………………………, a przedstawicielem Wykonawcy jest:  …………….…………………….

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 14

- W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony mają obowiązek powiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu do korespondencji oraz danych rejestrowych. W przypadku niezastosowania się do tego postanowienia korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uważa się za dostarczoną w ósmym dniu po pierwszym awizowaniu.

- Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla      Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy: Oferta Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                              		      W Y K O N A W C A :