Załącznik nr 1

D/Kw.2233.21.2025.KG.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego: Remont toalet w poczekalni znajdującej się przed Zakładem Karnym w Gębarzewie

I. Nazwa  oraz adres Zamawiającego

Zakład Karny w Gębarzewie

62-241 Żydowo

Telefon: 61 429-23-00

Faks: 61 426-24-53

Adres strony internetowej: www.sw.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

II. Opis przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczno-technologiczny robót:

Demontaż

- demontaż starych elementów dotychczasowego wyposażenia

- skucie płytek z podłoża oraz ścian łazienek 70 m2

- demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą 2 szt.

- załadowanie i wywóz zdemontowanych rzeczy oraz odpadów budowlanych

Instalacja:

- układanie nowych rur wodociągowych 50 mb i kanalizacyjnych 50 mb

- montaż nowego osprzętu instalacyjnego

- montaż nowych baterii umywalkowych  3 szt.

- modernizacja instalacji elektrycznej w tym wymiana oświetlenia, włączników

- lampy 5 szt.

- włączniki 3 szt.

- wymiana grzejników wraz z armaturą 2 szt.

- Zamontowanie elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody, który obsłuży 3 punkty wodne

Przygotowanie podłoża:

- przygotowanie podłoża pod glazurę i farbę  ( usunięcie ubytków, wygładzenie, zagruntowanie) 70 m2

- układanie płytek na posadzkach i ścianach

- posadzki 20 m2

- ściany 50 m2

- malowanie sufitów i ścian

- montaż i obróbka drzwi

- drzwi dla osób niepełnosprawnych lewe 1 szt.

- drzwi 90 prawe wewnętrzne

Metraż

Łazienka nr 1 dla osób niepełnosprawnych płytki ściana 35 m2

Posadzka 10 m2 płytki posadzka

Łazienka 2 – 35 m2 płytki ściana

Posadzka 10 m2 płytki posadzka

Montaż armatury łazienkowej wandalo – odpornej oraz osprzętu dla osób niepełnosprawnych

Łazienka nr 1

- montaż nowego ustępu przystosowanego do osób niepełnosprawnych

wanadalo - odpornego  1szt

- Montaż umywalki przystosowanych do osób niepełnosprawnych wandalo – odporna wraz z baterią  1szt

- Montaż barierek wsporników dla osób niepełnosprawnych

- barierka pod ustęp 1szt

- barierka pod umywalkę 1szt

Łazienka 2

- montaż nowego ustępu wanadalo - odpornego - 2szt

- Montaż umywalek wandalo – odpornych wraz z bateriami  2szt

- Montaż dwóch kabin WC z osobnymi wejściami

Rewitalizacja Podjazdu dla osób ze specjalnymi potrzebami wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Demontaż starych płytek

- Uzupełnienie ubytków w podłożu i ścianie murku

- Ułożenie nowych płytek spełniających wszystkie normy, płytek zewnętrznych 25 m2

- montaż nowych barierek i innej infrastruktury 15 mb

- wytynkowanie i malowanie ścian podjazdu ok. 7 m2

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                  i jakościowymi  opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykonanej usługi fakturę VAT.

- Wizja lokalna:

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej. W przypadku braku wizji lokalnej zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za źle oszacowaną ofertę Wykonawcy.

- Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy.

- Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający informuje, że podczas wizji nie będzie udzielał wyjaśnień w zakresie zapisów opisu przedmiotu zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia.

Najpóźniej  do dnia 31 sierpnia 2025 r.

IV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował                                  się następującymi kryteriami:

| Lp. | KRYTERIUM OCENY OFERT | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty brutto ( C ) | 100% | 100 pkt. |
| ŁĄCZNIE |  | 100% | 100 pkt. |

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

CN

C = ----- x Zc

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:

C – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych   ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 100 pkt.

  - Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w powyższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

  - Wynik - oferta, która ma najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

  - Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień                         w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w zakresie warunków realizacji umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak i możliwość odstępstwa od wyboru którejkolwiek z ofert.

  - Zamawiający zastrzega, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych, prawo unieważnienia postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych             (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, bez podawania przyczyn.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Zaakceptowany wzór umowy – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3  do niniejszego zaproszenia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

- Do oferty mogą być załączone katalogi, foldery lub inne opisy w języku polskim przedstawiające oferowane produkty i ich parametry.

VI. Opis sposobu obliczania ceny.

- Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania Wykonawcy.

- Wykonawca towaru lub usługi kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT należnego od tego towaru lub usługi.

- Wykonawca podając w ofercie cenę (cenę brutto) obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzenia oferty.

- Ceny wartości brutto należy podawać do drugiego miejsca po przecinku.

VII. Ochrona danych osobowych

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zakład Karny           w Gębarzewie – 62–241 Żydowo, tel. 61 429 23 30, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Karnego – płk Zbigniewa Dolatę.

  - Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Gębarzewie , dane kontaktowe, e-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl, tel. 61 429 23 09.

  - Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

- Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają

z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan/Państwo:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwo dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwo danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwo dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwo danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. Postanowienia końcowe.

- Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych                      w rozdziale V niniejszego zaproszenia lub ich złożenie w niewłaściwej formie spowoduje, że oferta nie będzie brana pod uwagę.

- Korygowanie dopuszczalnych błędów rachunkowych.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i ilości przedmiotu zamówienia - jeżeli obliczona wartość netto nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz ilości przedmiotu zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ilość przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową;

2) w przypadku sumowania liczb za poszczególne elementy (pozycje) zamówienia 
w formularzu ofertowym:

a) jeżeli obliczona wartość nie odpowiada sumie kwot za elementy (pozycje) zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano kwoty za poszczególne elementy (pozycje) zamówienia,

b) jeżeli wartość zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu,

3) zamawiający poprawi również błędnie wyliczoną wartość podatku VAT – konsekwentnie do zasad zawartych powyżej w pkt. 1) i 2);

4) zamawiający uwzględni także konsekwencje dokonanych poprawek rachunkowych