Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia

## ”Przegląd serwisowy odolejacza RWO typu OWS-COM 1.0 na ORP Heweliusz”

## Zakres prac przeglądu zawarto w załączniku:

## Załącznik nr 1 WPN – „Wykaz prac naprawczych - Przegląd serwisowy odolejacza RWO typu OWS-COM 1.0 na ORP Heweliusz”

## Komórki wewnętrzne Ministerstwa Obronny Narodowej biorące udział 
w realizacji umowy.

| ZAMAWIAJACY | Komendant Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia |
| --- | --- |
| DOWÓDCA JW | Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 5511 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia |

# Termin wykonania przeglądu.

## Termin realizacji usługi – zgodnie z umową

## Miejsce realizacji usługi –  Port Wojenny Gdynia, ORP Heweliusz

# Przekazanie – przyjęcie urządzenia, systemów do przeglądu.

## Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymania terminu udostępnienia (przygotowania) urządzeń, systemów do przeglądu wykonuje w jego imieniu Dowódca JW.

## Nadzór na przebiegiem prac ze strony użytkownika sprawował będzie oficer nadzorujący – wyznaczony rozkazem Dowódcy JW.

## Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Dowódcą JW terminu przekazania urządzeń, systemów do przeglądu, z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem. Uzgodnienia te należy realizować w formie pisemnej, przesyłając je do wiadomości Zamawiającego.

## W korespondencji określonej w pkt. 3.3 umowy należy ująć nw. informację o:

- osobach, które dokonają przyjęcia/przekazania urządzeń, systemów 
do przeglądu wraz z danymi kontaktowymi.

## Przyjęcie urządzeń, systemu do  przeglądu dokonuje się na podstawie „Protokołu Przyjęcia Urządzeń i Systemów do Przeglądu” stanowiącym załącznik nr 2 który należy sporządzić w 3 egz. i podpisać w dniu rozpoczęcia przeglądu.

## W protokołach weryfikacyjnych /defektacji/ mogą zostać umieszczone jedynie prace /części/ które wykraczają poza obszar prac naprawczych określonych 
w wykazach prac.

## Protokoły weryfikacyjne wraz z wykazami oraz kalkulacją ich kosztów muszą być przesłane przez Wykonawcę do Zamawiającego najpóźniej do 1/3 ustalonego okresu trwania umowy licząc od dnia podpisania „Protokół Przyjęcia Urządzeń, Systemów do Przeglądu”.

## Wszystkie koszty prac dodatkowych wynikające z w/w przyczyn zgłoszone po 1/3 okresu trwania umowy, ponosi Wykonawca w ramach wartości umowy bez względu na okoliczności nie zgłoszenia prac dodatkowych przez Wykonawcę.

## Prace dodatkowe, będą przedmiotem odrębnego postępowania aneksowego, po określeniu przez Z-ce szefa sztabu ds. wsparcie zasadności co do ich realizacji.

# Odbiór prac i okrętów po przeglądzie.

## Urządzenia po naprawie, przeglądzie odebrane zostaną pod względem stanu technicznego i ukompletowania w zakresie wykonanych prac naprawczych wyszczególnionych w „Wykazie Prac Naprawczych” (załącznik nr 1). Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego” (załącznik nr 3) przez komisję wyznaczoną rozkazem.

## Odbiór urządzenia po naprawie zostanie dokonany po zakończeniu prób zdawczo-odbiorczych przeprowadzonych w oparciu o wykonany „Program Prób Zdawczo-Odbiorczych”.

## Tryb i zasady odbioru prac ustala się następująco:

- gotowość do przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych Wykonawca zgłosi w formie pisemnej do Dowódcy JW z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem;

- dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia do odbioru sprzętu  niespełniającego wymagań niniejszej umowy ponosi Wykonawca;

- wszelkie potrzeby związane z zabezpieczeniem prób, uruchomień urządzenia podlegającego naprawie, itp., Wykonawca zobowiązany 
jest zgłosić w formie pisemnej Dowódcy JW z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem.

## Podstawą przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych jest opracowany przez Wykonawcę przeglądu i zatwierdzony przez Zastępcę Szefa Sztabu ds. Wsparcia „Program Prób Zdawczo-Odbiorczych”.

## „Program Prób Zdawczo-Odbiorczych” opracowuje Wykonawca i po uzgodnieniu i akceptacji przez oficera nadzorującego, przesyła do Dowódcy JW 
do zatwierdzenia nie później niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem prób. Dokument ten musi cechować się:

- zwartością i czytelnością;

- jednoznacznością użytych określeń;

- dokumentacja powinna być zszyta, musi posiadać strony ponumerowane 
i być opatrzona stroną tytułową oraz spisem treści;

- zawierać wzory „Kart Wyników Pomiarów”.

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko pożaru, uszkodzenia itp.) za:

- szkody będące wynikiem prowadzonych prac w trakcie trwania  przeglądu od dnia podpisania „Protokołu Przyjęcia Urządzeń i Systemów do Przeglądu” do czasu formalnego przyjęcia okrętu przez Użytkownika tj. dnia podpisania przez strony „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego”;

- uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac i towarzyszących (demontażowych, montażowych, transportowych, itp.), oraz w wyniku zasilania 
i doprowadzenia mediów o parametrach niezgodnych z parametrami eksploatacyjnymi urządzeń;

- uszkodzenia, spowodowane przez podwykonawców oraz osoby trzecie przebywające na terenie Wykonawcy .

## W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w ppkt. 4.3, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od spowodowania uszkodzeń powiadomić w formie pisemnej Zamawiającego. W zawiadomieniu należy opisać nazwę uszkodzonych elementów, rodzaj uszkodzeń, opisać zakres prac naprawczych oraz określić termin przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów.

## Termin przeglądu urządzeń, które uległy uszkodzeniu w trakcie przeglądu,
w okolicznościach wyszczególnionych w pkt. 4.6, nie może przekraczać terminu zakończenia prac określonego w umowie. Prace te podlegają procedurze odbioru jak dla prac z wykazu zasadniczego.

## Zakres prac niezbędnych do przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów stanowić będzie załącznik do „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” i zostanie objęty gwarancją na zasadach określonych w pkt. 7.

## Wykonawca musi znać przepisy obowiązujące na terenach wojskowych oraz na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP. Musi się on podporządkować poleceniom dowódcy jednostki pływającej na której wykonywane są prace.

# Warunki techniczne.

## Naprawę, przegląd urządzeń, systemów należy wykonać zgodnie z umową.

## Prace naprawcze muszą przebiegać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i zaakceptowanym przez Zastępcę Szefa Sztabu ds. Wsparcia „Harmonogramem Prac”, który w momencie przyjęcia urządzeń, systemów do przeglądu musi być dołączony jako załącznik do „Protokołu Przyjęcia Urządzeń i Systemów do Przeglądu”.

## „Harmonogram Prac” podlega aktualizacji w przypadku zakłóceń w realizacji prac naprawczych wpływających na termin zakończenia przeglądu. Zaktualizowany „Harmonogram Prac” musi być zaakceptowany przez Zastępcę Szefa Sztabu ds. Wsparcia, a następnie przesłany do Dowódcy JW, Zamawiającego.

## Realizacja prac naprawczych musi zapewnić odtworzenie wszystkich parametrów taktyczno-technicznych urządzeń i systemów podlegających naprawie, przeglądowi określonych w opisie technicznym okrętu lub w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) urządzeń oraz zapewnić ich technicznych zasobów pracy (resursów).

## Naprawa, przegląd urządzeń i systemów okrętowych musi być realizowana zgodnie z typowymi technologiami napraw obowiązującymi u Wykonawcy, chyba, że Zamawiający w wykazie prac naprawczych wskaże inną technologię lub zastrzeże sobie prawo do zatwierdzania technologii przeglądu poszczególnych mechanizmów, urządzeń oraz systemów.

## Niesprawności i usterki sprzętu technicznego stwierdzone podczas przeglądu mogące spowodować trwałe uszkodzenia lub awarie urządzeń i systemów 
w trakcie eksploatacji, powinny być zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie 
w trybie natychmiastowym do Zamawiającego z powiadomieniem Zastępcę Szefa Sztabu ds. Wsparcia w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

## Oficer nadzorujący na wniosek Wykonawcy udostępni nieodpłatnie posiadaną dokumentację techniczną (dla której MON posiada prawo własności) urządzeń, systemów będących w naprawie. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez oficera nadzorującego i przedstawiciela Wykonawcy.

## Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia (nie później niż do dnia podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”) zwróci w komplecie udostępnioną przez oficera nadzorującego dokumentację. Wpis o zwrocie użyczonej dokumentacji należy umieścić w “Protokole Zdawczo-Odbiorczym”.

## Wszystkie przedmioty majątkowe zdemontowane w trakcie prowadzonych prac, stanowią własność Ministerstwa Obrony Narodowej i po zakończeniu wykonywanych prac podlegają przekazaniu protokołem oficerowi nadzorującemu nie później niż do dnia podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”.

## Niesprawności i usterki sprzętu technicznego stwierdzone podczas przeglądu,  mogące spowodować trwałe uszkodzenia lub awarie systemów 
i urządzeń w trakcie eksploatacji, powinny być zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie w trybie natychmiastowym do Zamawiającego z powiadomieniem 
Z-cy Szefa Sztabu ds. Wsparcia JW w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

## W trakcie prowadzonych prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP, jak również zapewnienia warunków do przestrzegania ich przez załogę jednostki zgodnie z:

- „Instrukcją o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” - sygn.  ppoż 3/2014;

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- „Instrukcji o planowaniu i realizacji napraw jednostek pływających Marynarki Wojennej DU-4.22.7.02 (B)”;

## W trakcie prowadzonych prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów zawartych w:

- „Instrukcji o planowaniu i realizacji napraw jednostek pływających Marynarki Wojennej DU-4.22.7.02 (B)”;

# Klauzula jakościowa

## Wszystkie materiały i urządzenia będące dostawą Wykonawcy przeglądu muszą być z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2 lata) oraz posiadać świadectwa jakości lub certyfikat wyrobu, a ponadto w przypadku urządzeń ujętych w „Katalogu Norm Eksploatacji Jednostek Pływających oraz Zasadniczego Uzbrojenia 
i Sprzętu Wojskowego Marynarki Wojennej RP” - świadectwo producenta lub klasyfikacyjne.

## Dopuszcza się zlecenie prac podwykonawcom.

## W razie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, ostateczną decyzję podejmie Zamawiający po zasięgnięciu opinii Z-cy Szefa Sztabu 
ds. Wsparcia JW.

# Gwarancja

## Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe wykonanie przeglądu mechanizmów i urządzeń okrętowych objętych zamówieniem oraz 
12 miesięcznej gwarancji na nowo wmontowane podzespoły, części i urządzenia 
a będące dostawą Wykonawcy.

## Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” urządzeń po naprawie, przeglądzie. Okres gwarancyjny na wykonane prace należy każdorazowo określić w „Protokole Zdawczo-Odbiorczym” i „Karcie Gwarancyjnej” (załącznik nr 4).

## Gwarancja obejmuje także urządzenia, usługi nabyte w ramach niniejszej umowy 
u kooperantów Wykonawcy.

## Jeżeli okres gwarancyjny na poszczególne autonomiczne urządzenia zamontowane na okręcie jest dłuższy niż okres gwarancyjny na urządzenie określony w umowie, Wykonawca uzna je w udzielonej gwarancji. Muszą one być wymienione w „Protokole Zdawczo-Odbiorczym” urządzeń po naprawie oraz w „Karcie Gwarancyjnej’.

## Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą przedkładane przez Dowódcę JW do Wykonawcy z powiadomieniem Zamawiającego pisemnie, w formie „Zgłoszenia Reklamacyjnego” (załącznik nr 5).

## Rozpatrzenie „Zgłoszenia Reklamacyjnego” przez Wykonawcę oraz podpisanie „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych – PPG”, musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego złożenia przez Dowódcę JW 
u Wykonawcy. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą usuwane w ciągu 
14 dni roboczych od momentu uzgodnienia zakresu reklamacji (sporządzenie 
i podpisanie „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych”) zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego (załącznikiem nr 6). Ewentualne wydłużenie terminu usunięcia niesprawności na okręcie wynikające z protokołu reklamacyjnego powyżej 14 dni roboczych, może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie wniosku o przesunięcie terminu wykonania prac wynikających z udzielonej gwarancji zatwierdzonego przez Dowódcy JW lub osoby przez niego wyznaczonej.

## Koszty związane z rozpatrzeniem „Zgłoszenia reklamacyjnego”, a dotyczące określenia stanu technicznego niesprawnego urządzenia (ekspertyzy techniczne, weryfikacje) ponosi Gwarantodawca.

## Jeżeli czas, od podpisania „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych” oraz udostępnienia urządzenia dla usunięcia niesprawności, do rozpoczęcia prac związanych z ich usuwaniem przekracza 14 dni roboczych, to okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas od daty udostępnienia urządzenia do czasu usunięcia tej niesprawności. Wydłużenie okresu gwarancji dotyczy tylko urządzeń  naprawianych w ramach gwarancji.

## „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych” sporządza Wykonawca przy udziale komisji z JW, a zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej za nadzór jakości u Wykonawcy przeglądu.

## Załoga okrętu ma prawo do dokonania napraw urządzeń objętych gwarancją bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - gdy zachodzi niebezpieczeństwo zatonięcia jednostki;

  - jeżeli nastąpiła awaria urządzeń sterujących na okręcie będącym w morzu;

  - jeżeli nastąpiło uszkodzenie urządzeń napędu głównego, w wyniku którego okręt nie może kontynuować żeglugi;

  - gdy wada jest tego rodzaju, że jej nieusunięcie może spowodować zwiększenie strat.

## O naprawach wyszczególnionych w pkt. 7.10 Dowódca JW niezwłocznie powiadamia pisemnie Wykonawcę przeglądu.

## W przypadku różnicy stanowisk odnośnie zasadności zgłaszanych reklamacji, 
i gdy Wykonawca nie uwzględnienia reklamacji, „Protokół Porozumień Gwarancyjnych” może być sporządzony jednostronnie. Przedstawiciele Wykonawcy na odwrocie „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych” muszą uzasadnić swojego stanowisko. Wykonawca kopię „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych” przekazuje Dowódcy JW.

## W przypadkach opisanych w pkt. 7.12 Wykonawca ma obowiązek w terminie 
14 dni roboczych od dnia podpisania „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych”, przesłać pisemne uzasadnienie swojego stanowiska do Dowódcy JW.

## W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Wykonawcę „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych”, Dowódca JW zastrzega sobie prawo do odwołania się od decyzji Wykonawcy w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania uzasadnienia.

## W przypadku odwołania się Dowódcy JW od uzasadnienia Wykonawcy, Wykonawca powołuje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania odwołania komisję złożoną z przedstawicieli: Jednostki Wojskowej i Wykonawcy. Przedstawicieli do ww. komisji pisemnie zgłaszają zainteresowane strony poprzez Zamawiającego. Protokół ze spotkania wykonuje Wykonawca i podpisują go uczestnicy spotkania. Kopie otrzymują Dowódca JW i Zamawiający oraz Wykonawca.

## W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie uznania niesprawności zgłoszonej „Zgłoszeniem Reklamacyjnym” Dowódca JW występuje z własną opinią do Zamawiającego – Komendanta Portu Wojennego Gdynia, który podejmie dalsze kroki prawne.

## Z usunięcia niesprawności Wykonawca sporządza „Protokół Zdawczo–Odbiorczy Naprawy Gwarancyjnej” potwierdzający przywrócenie wymaganych parametrów taktyczno-technicznych i jakościowych naprawianego sprzętu oraz odnotowują nowy termin zakończenia okresu gwarancyjnego w formularzach technicznych urządzeń i mechanizmów. Protokół ten musi być podpisany przez komisje powołana rozkazem Dowódcy JW. Powyższe wpisy muszą się znaleźć również w „Karcie Gwarancyjnej”.

## Jeżeli w przypadku uznanej reklamacji Wykonawca stwierdza brak możliwości przeglądu sprzętu u Użytkownika, sprzęt kieruje się do zakładu Wykonawcy. 
Sposób dostarczenia sprzętu do zakładu i z powrotem oraz jego przekazanie Użytkownikowi ustala Wykonawca w porozumieniu z Użytkownikiem. Koszty poniesione z tytułu transportu sprzętu w obie strony pokrywa Wykonawca.

## Okres gwarancyjny na sprzęt i prace zakwalifikowane w ramach gwarancji przedłuża się o okres, od daty podpisania „Protokołu Porozumień Gwarancyjnych”, do daty podpisania „Protokołu Zdawczo – Odbiorczy Naprawy Gwarancyjnej” na wykonanie prac gwarancyjnych. Bezwarunkowo przedłuża się gwarancję na wszystkie prace zawarte w „Wykazie Prac Naprawczych” 
w przypadku postoju jednostki pływającej w zakładzie Wykonawcy w ramach gwarancji oraz w przypadku niesprawności urządzenia uniemożliwiającego wykonywanie podstawowych zadań sprzętu objętego umową.

## Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku przekazania urządzeń, mechanizmów wadliwie działających.

## Wykonawca po uzgodnieniu z Dowódcą JW, po zakończonej naprawie 
i odbiorze prac przez komisję może oplombować naprawiany sprzęt 
w ważniejszych węzłach w sposób umożliwiający wykonywanie przez Użytkownika wszystkich czynności eksploatacyjnych wynikających 
z obowiązujących instrukcji.

## W przypadku montażu urządzeń dostarczonych przez Użytkownika i będących na gwarancji producenta, Wykonawca przeglądu zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych 
w wyniku niewłaściwego zamontowania urządzeń, podania nieprawidłowego zasilania lub innych parametrów niezgodnych z wymaganiami.

## Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.

## W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

# Inne postanowienia.

## Zamawiający po podpisania umowy prześle do Dowódcy JW po 1 (jednej) kopi zawartej umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” do przesłania do:

### Zamawiającego nw. dokumentów:

- fakturę;

- „Protokół Zdawczo-Odbiorczy”;

- „Kartę gwarancyjną”;

- „Wykaz oprzyrządowania oraz przedmiotów majątkowych wytworzonych w trakcie realizacji prac, zakupione lub wytworzone ze środków Zamawiającego”;

- „Wykazy urządzeń i mechanizmów dostarczonych i zamontowanych na okręcie w trakcie przeglądu, oraz oprzyrządowania będących dostawą Wykonawcy”.

### Dowódcy JW nw. dokumentów:

- „Protokół Zdawczo-Odbiorczy”;

- „Kartę gwarancyjną”.

## Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego  na 4 dni kalendarzowe przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o stanie zaawansowania realizacji umowy oraz niezwłocznie o ewentualnych zagrożeniach jej terminowego wykonania.

# Wymagania metrologiczne.

## Nowo zamontowane bądź wymienione przez Wykonawcę przeglądu, przeglądu przyrządy kontrolno-pomiarowe muszą posiadać „Świadectwa kalibracji (sprawdzenia) krajowego bądź zagranicznego laboratorium pomiarowego, które wykonuje i dokumentuje wzorcowanie zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 i może wykazać spójność pomiarów z właściwymi wzorcami krajowych instytutów metrologii lub wzorcami państwowymi.

# Wymagania dozoru technicznego: nie dotyczy.

# Wymagania kodyfikacji: nie dotyczy.

# Ocena OiBP: nie dotyczy.

# Wymagania ochrony środowiska:  nie dotyczy.

# Dokumentacja do produkcji seryjnej: nie dotyczy.

# Ochrona informacji niejawnej: nie dotyczy

| Zał. nr 1 | WPN | 1 str. |
| --- | --- | --- |
| Zał. nr 2 | Protokół Przyjęcia Urządzeń, Systemów do Przeglądu | 1 str. |
| Zał. nr 3 | Protokół Zdawczo-Odbiorczy | 2 str. |
| Zał. nr 4 | Karta Gwarancyjna | 3 str. |
| Zał. nr 5 | Zgłoszenie Reklamacyjne | 2 str. |
| Zał. nr 6 | Protokół Porozumień Gwarancyjnych | 1 str. |

Załączniki:

Stopień, imię i nazwisko oficera wyznaczonego rozkazem dowódcy jednostki wojskowej zostanie podane bezpośrednio przed sporządzeniem umowy