**Załącznik Nr 1**

**do Umowy**

**Część zamówienia nr 1**

**Wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy**

1. **Warunki ogólne:**
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchudrogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem**.** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, bądź z jego winy oraz zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia do utrzymania porządku na obiektach zieleni, a także na terenach sąsiadujących z nimi, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.
4. **W przypadku** **zniszczenia/uszkodzenia drzewa/krzewu lub usunięcie drzewa/krzewu bez wymaganego zezwolenia, przez Wykonawcę podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, w myśl art. 88 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478** **z późn. zm.). Wykonawca ponosi za to pełną odpowiedzialność prawną, co wiąże się z poniesieniem przez Wykonawcę kar administracyjnych.**
5. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt Wykonawcy powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Pojazdy biorące udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze. Przejazd i postój sprzętu transportującego odpady komunalne może odbywać się wyłącznie po ciągach i placach utwardzonych, nie powodując utrudnień dla pieszych oraz uszkodzeń nawierzchni, zieleni i małej architektury.
6. Do obsługi sprzętu i środków transportowych zostaną skierowani przeszkoleni pracownicy, posiadający wymagane aktualne uprawnienia i badania. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze posiadające elementy odblaskowe.
7. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem pasów drogowych należy wykonywać **na polecenie Zamawiającego (częstotliwość wykonywanych prac będzie uzależniona od warunków atmosferycznych).**
8. Odpady wytworzone lub zebrane podczas wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasów drogowych (np. trawa, chwasty, gałęzie, liście, odrosty, ziemia, butelki, puszki, folie, opakowania itp.) należy ułożyć w pryzmy i przetransportować w tym samym dniu do instalacji komunalnej lub innego podmiotu posiadającego pozwolenie na gospodarowanie odpadami. Koszt przekazania odpadów do instalacji komunalnej lub innego podmiotu ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji niniejszych obowiązków zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024 poz. 1478 t.j.), ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2024.399), ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.0.1587 z późn zm.)
10. **Wykaz obowiązków – Bieżące utrzymanie pasa drogowego na terenie miasta Iława i okolic w 2025 r.:**
11. **Zamiatanie ulic** 
    * + 1. W ramach zamiatania ulic powiatowych należy sprzątnąć (oczyścić) jezdnię na całej jej szerokości wraz z przylegającymi zatokami postojowymi lub autobusowymi, wyspami rozdzielającymi pasy ruchu, utwardzonymi wyspami rond itp., z piasku, błota, trawy, chwastów, liści lub innych zanieczyszczeń (np. butelek, puszek, papierów, foli, połamanych gałęzi).
        2. do zamiatania należy użyć zamiatarek ulicznych, a w przypadku miejsc o utrudnionym dostępnie wyjątkowo zezwala się na ręczne użycie mioteł. Nie dopuszcza się do nadmiernego zapylenia powietrza w trakcie zamiatania. Sprzęt skierowany do zamiatania powinien być wyposażony w zraszacz w celu skropienia wodą zabrudzonej nawierzchni oraz wyposażony w szczelnie zamknięty zbiornik na nieczystości.
        3. W przypadku występowania (wrośnięcia) kępek trawy lub chwastów na jezdni, przy jej krawędziach lub na wyspach dzielących i brakiem możliwości usunięcia ich podczas zamiatania, rośliny należy usunąć w inny sposób (ręcznie, mechanicznie, chemicznie).
        4. Zebrane nieczystości należy załadować na środek transportu i wywieźć tego samego dnia na składowisko odpadów i zutylizować.
        5. Nie dopuszcza się gromadzenia zebranych zanieczyszczeń i zmiotek ulicznych na terenie pasa drogowego.
12. **Zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych i opasek bezpieczeństwa przy ulicach**
    * + 1. w ramach zamiatania chodników powiatowych należy sprzątnąć (oczyścić) nawierzchnię chodników i ścieżek rowerowych na całej ich szerokości, parkingów oraz nawierzchnię wokół przystanków komunikacji publicznej znajdujących się w pasie drogowym ulic powiatowych, z piasku, błota, trawy, chwastów, liści lub innych zanieczyszczeń (np. butelek, puszek, papierów, foli, połamanych gałęzi).
        2. do zamiatania należy użyć zamiatarek chodnikowych, a w przypadku miejsc o utrudnionym dostępnie wyjątkowo zezwala się na ręczne użycie mioteł. Nie dopuszcza się do nadmiernego zapylenia powietrza w trakcie zamiatania. Sprzęt skierowany do zamiatania powinien być wyposażony w zraszacz w celu skropienia wodą zabrudzonej nawierzchni oraz wyposażony w szczelnie zamknięty zbiornik na nieczystości.
        3. w przypadku występowania (wrośnięcia) kępek trawy lub chwastów na powierzchni chodników, parkingów, czy peronów komunikacyjnych brakiem możliwości usunięcia ich podczas zamiatania, rośliny należy usunąć w inny sposób (ręcznie, mechanicznie, chemicznie).
        4. zebrane nieczystości należy załadować na środek transportu i wywieźć tego samego dnia na składowisko odpadów i zutylizować.
        5. w ramach zamiatania opasek bezpieczeństwa na całej ich szerokości przy ulicach powiatowych należy sprzątnąć (oczyścić) opaski bezpieczeństwa, z piasku, błota, trawy, chwastów, liści lub innych zanieczyszczeń (np. butelek, puszek, papierów, foli, połamanych gałęzi).
        6. do zamiatania należy użyć zamiatarek ulicznych lub chodnikowych, a w przypadku miejsc o utrudnionym dostępnie wyjątkowo zezwala się na ręczne użycie mioteł. Nie dopuszcza się do nadmiernego zapylenia powietrza w trakcie zamiatania. Sprzęt skierowany do zamiatania powinien być wyposażony w zraszacz w celu skropienia wodą zabrudzonej nawierzchni oraz wyposażony w szczelnie zamknięty zbiornik na nieczystości.
        7. w przypadku występowania (wrośnięcia) kępek trawy lub chwastów na powierzchni opasek i brakiem możliwości usunięcia ich podczas zamiatania, rośliny należy usunąć w inny sposób (ręcznie, mechanicznie, chemicznie).
        8. zebrane nieczystości należy załadować na środek transportu i wywieźć tego samego dnia na składowisko odpadów i zutylizować.
        9. nie dopuszcza się gromadzenia zebranych zanieczyszczeń i zmiotek ulicznych na terenie pasa drogowego
13. **Utrzymanie trawników wraz z uprzątnięciem chodników i jezdni ze skoszonej trawy**

W zakresie utrzymania trawników wchodzą prace:

1. koszenie trawy, chwastów z terenów zielni, w tym wykoszenie trawy wokół drzew i krzewów,
2. wysokość koszenia trawników ustala się na 5-7 cm
3. koszenie trawników obejmuje także usuwanie samosiewów, odrostów korzeniowych i pionowych z drzew rosnących na utrzymywanych trawnikach, chwastów wokół drzew, krzewów, lamp, znaków drogowych, barierek itp.
4. koszenie należy wykonywać kosiarkami mechanicznymi na terenie płaskim i skarpach. Dopuszcza się stosowanie do wykaszania kosami spalinowymi tylko i wyłącznie w miejscach trudno lub niedostępnych.
5. Trawniki przy skupinach krzewów, bylin i żywopłotach oraz przy obiektach małej architektury należy kosić z należytą starannością tak, aby nie uszkodzić roślin oraz elementów architektonicznych. Miejsca trudnodostępne należy dokosić ręcznie.
6. **Nie dopuszcza się koszenia traw przy pniach drzew kosami spalinowymi. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie/uszkodzenie drzewa lub usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, zgodnie z art. 88 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 z późn. zm), co wiąże się z poniesieniem przez Wykonawcę kar administracyjnych. W przypadku** **zniszczenia/ uszkodzenia lub usunięcia drzew**, **do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, Wykonawca wykona nasadzenia zastępcze w stosunku 1:1. Przy czym zastrzega się, iż obwód nowo posadzonego drzewa na wys. 180 cm ma mieć min. 8 cm. Drzewo ma odpowiadać gatunkowi drzewa, które zostało zniszczone.**
7. Skoszoną trawę należy wygrabić, zebrać w pryzmy wywozić do miejsca jej utylizacji na bieżąco,
8. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej lub spryzmowanej trawy w miejscach objętych przedmiotem zamówienia. Trawa musi być zebrana i wywieziona najpóźniej do godziny 11:00 dnia następnego po koszeniu.
9. Przed przystąpieniem do każdego koszenia należy usunąć z trawy: chwasty, kamienie, gruz, puszki metalowe lub inne zanieczyszczenia. Pozostała po koszeniu trawa i samosiewy winny być zabrane (wygrabione) z terenu zielonego, wymiecione z przyległych chodników i jezdni oraz przeznaczone razem z innymi zanieczyszczeniami do utylizacji.
10. Prace uważa się za wykonane, jeżeli trawa będzie skoszona, wygrabiona i wywieziona. Poszczególne koszenia będą odbierane przez Zamawiającego. W razie stwierdzenia zaniedbań Wykonawca ma obowiązek poprawienia prac w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (max. do 2 dni), w przeciwnym razie prace uważa się za niewykonane.
11. **Utrzymanie terenów zielonych wraz z uprzątnięciem ścieżek rowerowych i jezdni ze skoszonej trawy.**

W zakresie utrzymania terenów zielonych wchodzą prace:

1. koszenie trawy, chwastów z terenów zielni, w tym wykoszenie trawy wokół drzew i krzewów,
2. wysokość koszenia terenów zielonych ustala się na 5-7 cm
3. koszenie terenów zielonych obejmuje także usuwanie samosiewów, odrostów korzeniowych i pionowych z drzew rosnących na utrzymywanych trawnikach, chwastów wokół drzew, krzewów, lamp, znaków drogowych, barierek itp.
4. koszenie należy wykonywać kosiarkami mechanicznymi na terenie płaskim i skarpach. Dopuszcza się stosowanie do wykaszania kosami spalinowymi tylko i wyłącznie w miejscach trudno lub niedostępnych.
5. Trawniki przy skupinach krzewów, bylin i żywopłotach oraz przy obiektach małej architektury należy kosić z należytą starannością tak, aby nie uszkodzić roślin oraz elementów architektonicznych. Miejsca trudnodostępne należy dokosić ręcznie.
6. **Nie dopuszcza się koszenia traw przy pniach drzew kosami spalinowymi. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie/uszkodzenie drzewa lub usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia, zgodnie z art. 88 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 z późn. zm), co wiąże się z poniesieniem przez Wykonawcę kar administracyjnych. W przypadku** **zniszczenia/ uszkodzenia lub usunięcia drzew**, **do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, Wykonawca wykona nasadzenia zastępcze w stosunku 1:1. Przy czym zastrzega się, iż obwód nowo posadzonego drzewa na wys. 180 cm ma mieć min. 8 cm. Drzewo ma odpowiadać gatunkowi drzewa, które zostało zniszczone.**
7. Skoszoną trawę należy wygrabić, zebrać w pryzmy wywozić do miejsca jej utylizacji na bieżąco,
8. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej lub spryzmowanej trawy w miejscach objętych przedmiotem zamówienia. Trawa musi być zebrana i wywieziona najpóźniej do godziny 11:00 dnia następnego po koszeniu.
9. Przed przystąpieniem do każdego koszenia należy usunąć z trawy: chwasty, kamienie, gruz, puszki metalowe lub inne zanieczyszczenia. Pozostała po koszeniu trawa i samosiewy winny być zabrane (wygrabione) z terenu zielonego, wymiecione z przyległych chodników i jezdni oraz przeznaczone razem z innymi zanieczyszczeniami do utylizacji.
10. Prace uważa się za wykonane, jeżeli trawa będzie skoszona, wygrabiona i wywieziona. Poszczególne koszenia będą odbierane przez Zamawiającego. W razie stwierdzenia zaniedbań Wykonawca ma obowiązek poprawienia prac w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (max. do 2 dni), w przeciwnym razie prace uważa się za niewykonane
11. **Utrzymanie zieleni i terenu wokół budynku, koszenie grabienie, zamiatanie, ul. Kościuszki 33A**

W ramach tej części zadania należy wykonać następujące prace:

1. koszenie trawy, chwastów z terenów zielni, w tym wykoszenie trawy wokół drzew i krzewów zgodnie z wymogami **pkt II ppkt 3.** niniejszego załącznika,
2. utrzymanie krzewówstarszych i młodszych zgodnie z wymogami niniejszego załącznika
3. Utrzymanie kwietnikówzgodnie z wymogami niniejszego załącznika
4. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej lub spryzmowanej trawy w miejscach objętych przedmiotem zamówienia. Trawa musi być zebrana i wywieziona najpóźniej do godziny 11:00 dnia następnego po koszeniu
5. **Opróżnianie koszy ulicznych.**

W ramach opróżniania koszy należy:

* + - 1. opróżnić kosze uliczne ze śmieci (odpadów),
      2. uprzątnąć teren wokół koszy,
      3. wywieźć tego samego dnia na składowisko odpadów i zutylizować. Nie dopuszcza się gromadzenia zebranych zanieczyszczeń na terenie pasa drogowego)
      4. kosze na wszystkich ulicach opróżnienia: poniedziałki, środy, piątki

1. **Jednorazowe pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, w pasie dróg powiatowych.**

W ramach usługi należy:

* + - 1. sprzątnąć (oczyścić) jezdnię na całej jej szerokości wraz z przylegającymi zatokami postojowymi lub autobusowymi, wyspami rozdzielającymi pasy ruchu, utwardzonymi wyspami rond itp. a także chodniki, parkingi i opaski bezpieczeństwa na całej szerokości, z używanego podczas zimowego utrzymania dróg mieszanki piasku z solą a także piasku, błota, trawy, chwastów, liści lub innych zanieczyszczeń (np. butelek, puszek, papierów, foli, połamanych gałęzi).
      2. do zamiatania należy użyć zamiatarek ulicznych i chodnikowych, a w przypadku miejsc o utrudnionym dostępnie wyjątkowo zezwala się na ręczne użycie mioteł. Nie dopuszcza się do nadmiernego zapylenia powietrza w trakcie zamiatania. Sprzęt skierowany do zamiatania powinien być wyposażony w zraszacz w celu skropienia wodą zabrudzonej nawierzchni oraz wyposażony w szczelnie zamknięty zbiornik na nieczystości.
      3. W przypadku występowania (wrośnięcia) kępek trawy lub chwastów na jezdni, przy jej krawędziach lub na wyspach dzielących i brakiem możliwości usunięcia ich podczas zamiatania, rośliny należy usunąć w inny sposób (ręcznie, mechanicznie, chemicznie).\
      4. Zebrane nieczystości należy załadować na środek transportu i wywieźć tego samego dnia na składowisko odpadów i zutylizować.
      5. nie dopuszcza się gromadzenia zebranych zanieczyszczeń i zmiotek ulicznych na terenie pasa drogowego

1. **Czyszczenie wiaty przystankowej przy ul. Andersa**

a) usługa obejmuje mycie konstrukcji i wypełnień szklanych wiaty przystankowej wraz z usuwaniem nielegalnych plakatów, ulotek, naklejek, pozostałości taśmy i kleju, a także grafitti itp.

1. **Utrzymanie /pielęgnacja drzew młodych.**

W ramach utrzymania drzew młodych należy wykonać prace polegające na:

* + - 1. odcięciu darni i uzupełnieniu ściółki wokół pni drzew. Odciętą szpadlem darń należy wygrabić i wywieźć tego samego dnia. **Należy usypać nowe misy retencyjne z świeżej kory lub zrębek drzew iglastych.**
      2. zabezpieczeniu roślin preparatami chemicznymi przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem, przekraczającego 15 % populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972, 2020 z późn. zm.)
      3. usuwaniu suchych, nadłamanych, przemarzniętych, porażonych, zamierających, krzyżujących się, zwisających lub leżących na ziemi gałęzi (miejsca po ściętych gałęziach należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym).
      4. usunięciu odrostów z pni drzew oraz szyj korzeniowych.
      5. **wymianie palików podtrzymujących drzewo na nowe – należy wymienić paliki złamane, uszkodzone, spróchniałe u podstawy lub uzupełnić brakujące łącznie z wymianą mocowań drzewek do palików (taśm itp.)**
      6. spionizowaniu drzewek pochylonych, za pomocą taśm nie uszkadzających strukturę pni
      7. odchwaszczaniu gruntu wokół pnia drzewa poprzez ręczne wypielenie chwastów, wygrabieniu ich i wywozie tego samego dnia
      8. po wykonaniu prac należy uprzątnąć teren wokół drzew wraz z wywiezieniem gałęzi, liści itp. w celu ich utylizacji

1. **Utrzymanie** **/pielęgnacja krzewów młodszych i starszych**

W zakresie utrzymania młodszych krzewów i starszych należy wykonać prace polegające na:

1. podlewaniu wodą. Krzewy należy podlewać w okresach długotrwałej suszy, dawką wody gwarantującą prawidłowe nawodnienie roślin. Przed przystąpieniem do podlewania należy powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie, godzinie i miejscu podlewanych roślin.
2. cięcia formującego (maksymalnie do 30 % objętości krzewu) lub/i cięcia pielęgnacyjnego polegającego na usuwaniu suchych, nadłamanych, przemarzniętych, porażonych, zamierających, krzyżujących się, zwisających lub leżących na ziemi gałęzi. Krzewy po przycięciu muszą zachować nadal funkcję estetyczną.
3. odcięciu darni i uzupełnieniu ściółki wokół skupin krzewów. Odciętą szpadlem darń należy wygrabić i wywieźć tego samego dnia. **Należy uzupełniać ściółkę korą iglastą lub zrębkami iglastymi na grubość 3 cm.**
4. zabezpieczeniu roślin preparatami chemicznymi przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem, przekraczającego 15 % populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972, 2020 z późn. zm.)
5. odchwaszczaniu gruntu w skupinach krzewów poprzez ręczne wypielenie chwastów, wygrabieniu ich i wywozie tego samego dnia
6. po wykonaniu prac należy uprzątnąć teren wokół krzewów wraz z wywiezieniem gałęzi, liści itp. w celu ich utylizacji

W ramach utrzymania starszych krzewów należy dokonać:

* + - 1. cięcia formującego (maksymalnie do 30 % objętości krzewu) lub/i cięcia pielęgnacyjnego polegającego na usuwaniu suchych, nadłamanych, przemarzniętych, porażonych, zamierających, krzyżujących się, zwisających lub leżących na ziemi gałęzi. Krzewy po przycięciu muszą zachować nadal funkcję estetyczną
      2. odcięciu darni i uzupełnieniu ściółki wokół skupin krzewów. Odciętą szpadlem darń należy wygrabić i wywieźć tego samego dnia. Należy uzupełniać ściółkę korą iglastą lub zrębkami iglastymi do grubości 3 cm.
      3. zabezpieczeniu roślin preparatami chemicznymi przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem, przekraczającego 15 % populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972, 2020 z późn. zm.)
      4. odchwaszczaniu gruntu w skupinach krzewów poprzez ręczne wypielenie chwastów, wygrabieniu ich i wywozie tego samego dnia

po wykonaniu prac należy uprzątnąć teren wokół krzewów wraz z wywiezieniem gałęzi, liści itp. w celu ich utylizacji

1. **Utrzymanie /pielęgnacja żywopłotów**

Utrzymanie żywopłotów liściastych będzie polegało na:

* + - 1. cięcia formującego (maksymalnie do 30 % objętości żywopłotu) lub/i cięcia pielęgnacyjnego polegającego na usuwaniu suchych, nadłamanych, przemarzniętych, porażonych, zamierających, krzyżujących się, zwisających lub leżących na ziemi gałęzi. Żywopłoty po przycięciu muszą zachować nadal funkcję estetyczną.
      2. zabezpieczeniu roślin preparatami chemicznymi przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem, przekraczającego 15 % populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972, 2020 z późn. zm.)
      3. odchwaszczaniu gruntu wokół żywopłotów poprzez ręczne wypielenie chwastów, wygrabieniu ich i wywozie tego samego dnia
      4. po wykonaniu prac należy uprzątnąć teren wokół żywopłotów wraz z wywiezieniem gałęzi, liści itp. w celu ich utylizacji

1. **Ściółkowanie krzewów i kwietników na grubość 5 cm (ul. Biskupska, ul. Wiejska, ul. Andersa)**

W ramach usługi należy:

1. odchwaścić grunt w skupinach krzewów poprzez ręczne wypielenie chwastów,
2. wygrabić wyrwane chwasty i trawę a następnie ją wywieźć,
3. Rozsypać równomiernie zrębki iglaste lub korę iglastą na teren obsadzony krzewami ozdobnymi przy w/w ulicach, następnie ręcznie wyrównać je, tak aby tworzyły warstwę o grubości min. 5 cm. Zrębki iglaste lub korę iglastą niezbędną do nasadzenia zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Prace przy ściółkowaniu należy prowadzić w sposób nieuszkadzający krzewów.
5. **Podlewanie młodych drzewek**
   * + 1. Na zlecenie Zamawiającego, należy podlać wodą młode drzewka w ilości około 15 l/ 1 roślina. Przy podlewaniu należy zwrócić szczególną uwagę na misy z zrębek i podlewanie wykonywać tak, aby woda nie przelewała się poza jej górną krawędź oraz nie powodowała ich wymywania
       2. Podlewanie należy wykonywać w godzinach rannych i wieczornym, tak aby nie spowodować porażenia rośliny.
       3. Wodę niezbędną do podlewania zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt
6. **Jesienne grabienie trawników**

W ramach tej części zadania należy wykonać następujące prace:

* + - 1. Wygrabić liście z terenów zielonych, krzewów, kwietników w sposób ręczny (grabiami ręcznymi).
      2. Liście i inne zanieczyszczenia należy zebrać w pryzmy, wywieźć na składowisko odpadów i zutylizować.
      3. Prace uważa się za wykonane, jeżeli liście zostaną usunięte z całej powierzchni trawników, kwietników oraz krzewów i żywopłotów. W razie stwierdzenia zaniedbań Wykonawca ma obowiązek poprawienia prac w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (max. do 2 dni), w przeciwnym razie prace uważa się za niewykonane.

1. **Usuwanie chwastów, mchu z pasów drogowych**
   1. mechaniczne usuwanie mchu za pomocą różnorodnych narzędzi i urządzeń
   2. metody chemiczne
2. **Interwencyjne prace w pasie drogowym**
   1. Sprzątanie nieczystości z pasa drogowego z wywozem na składowisko odpadów (opony, szkło, papiery itp.)
   2. Uprzątnięte nieczystości oraz utylizację odpadów zapewni Wykonawca zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załącznik Nr 2**

**do Umowy**

**WYKAZ TERENÓW ZIELENI I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W CIĄGACH ULIC POWIATOWYCH W MIEŚCIE IŁAWA I OKOLIC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr drogi | Nazwa  drogi – ulicy powiatowej | Trawniki | Tereny zielone | Drzewa młode | Krzewy młodsze i starsze | Żywopłot | Kwietniki | Grabienie liści | Długość ulicy | Pow. Chodników ścieżek rower i opasek | Liczba koszy | Wiaty przystankowe |
|  |  |  | m2 | m2 | szt. | szt. | mb | m2 | m2 | km | m2 | szt. | szt. |
| 1. | 1313 N | Biskupska | 6687 | 3788 | 30 | 350 | 80 | 0 | 3350 | 1,082 | 3846 | 3 | 0 |
| 2. | 2813 N | Kwidzyńska | 3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,378 | 1274 | 0 | 0 |
| 3. | 2812 N | Wiejska | 19193 | 0 | 56 | 131 | 117 | 82 | 9600 | 1,023 | 6463 | 2 | 0 |
| 4. | 2809 N | M. C. Skłodowskiej | 12079 | 0 | 29 | 20 | 93 | 0 | 6000 | 0,806 | 4421 | 6 | 0 |
| 5. | 1333 N | Wojska Polskiego | 14443 | 2700 | 64 | 0 | 30 | 0 | 7200 | 2,615 | 6130 | 7 | 0 |
| 6. | 2804 N | Andersa | 6695 | 0 | 17 | 47 | 79 | 78 | 3350 | 0,744 | 5207 | 10 | 1 |
| 7. | 1329 N | Dąbrowskiego | 11669 | 0 | 102 | 1562 | 0 | 0 | 5800 | 1,075 | 6846 | 2 | 0 |
| 8. | 1329N | Zalewska | 6717 | 3527 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0,966 | 1986 | 0 | 0 |
| 9. | 1327 N | Lipowy Dwór | 8098 | 7086 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 1,217 | 2823 | 0 | 0 |
| **Razem** | | | **89494** | **17101** | **323** | **2110** | **399** | **160** | **44710** | **9,906** | **38996** | **30** | **1** |
| 10. | 1313 N | Ścieżka do Wikielec | 0 | 12480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 4680 | 2 | 0 |
| 11. |  | Kościuszki 33A | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 |

## 

## ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :

**Załącznik Nr 3**

**do Umowy**

**TABELA CENOWA**

**Bieżące utrzymanie pasa drogowego na terenie miasta Iława i okolic w 2025 r.**

## 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj usługi** | **J.m.** | **Ilość jedn. w skali roku** | **Cena jednostkowa [zł]** | **Wartość netto [zł]** |
| 1. | Zamiatanie ulic | km | 60,00 |  |  |
| 2. | Zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych i opasek bezpieczeństwa przy ulicach | m2 | 156000,00 |  |  |
| 3. | Utrzymanie trawników wraz z uprzątnięciem chodników i jezdni ze skoszonej trawy | m2 | 358000,00 |  |  |
| 4. | Utrzymanie terenów zielonych wraz z uprzątnięciem ścieżek rowerowych i jezdni ze skoszonej trawy | m2 | 100000,00 |  |  |
| 5. | Utrzymanie zieleni i terenu wokół budynku, koszenie grabienie, zamiatanie, ul. Kościuszki 33A | m2 | 4000,00 |  |  |
| 6. | Opróżnianie koszy ulicznych | szt. | 3800,00 |  |  |
| 7. | Jednorazowe pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów itp. | ryczałt | 1 |  |  |
| 8. | Czyszczenie wiaty przystankowej przy ul. Andresa | szt. | 9 |  |  |
| 9. | Utrzymanie/pielęgnacja drzew młodych | szt. | 120 |  |  |
| 10. | Utrzymanie /pielęgnacja krzewów młodszych i starszych | szt. | 3100,00 |  |  |
| 11. | Utrzymanie /pielęgnacja żywopłotów | mb | 1300,00 |  |  |
| 12. | Ściółkowanie krzewów i kwietników na grubość 5 cm (ul. Biskupska, ul. Wiejska, ul. Andersa) po uprzednim wypieleniu i uporządkowaniu terenu. | m2 | 160 |  |  |
| 13. | Podlewanie drzewek młodych wodą (ciągnik z beczkowozem i urządzeniem do podlewania z obsługą) | szt. | 300,00 |  |  |
| 14. | Jesienne grabienie trawników | m2 | 52710,00 |  |  |
| 15. | Usuwanie chwastów, mchu z pasów drogowych (np. wysepki, azyle drogowe itp.) | m2 | 500,00 |  |  |
| 16. | Interwencyjne prace w pasie drogowym | r-g | 70 |  |  |
| **Razem netto** | | | | |  |
| **Podatek VAT … %** | | | | |  |
| **Razem brutto** | | | | |  |

## ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :

**Załącznik Nr 4**

**do Umowy**

/Nazwa i adres Wykonawcy, NIP/

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że numer rachunku bankowego **………….** wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją umowy nr …./U/2025 z dnia ………..2025 r. jest numerem właściwym do dokonania rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

…….......................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania