**Załącznik Nr 2**

**do zapytania ofertowego oraz umowy**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi **polegającej na jednorazowym wykoszeniu trawy i usunięciu powstałej masy roślinnej z terenu lotniska wojskowego w Dęblinie** w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lotów**.**

**Zakres usługi:**

* 1. Wykonawca jest zobowiązany do jednokrotnego wykoszenia trawy i usunięcia powstałej masy roślinnej z części terenu lotniska wojskowego w Dęblinie w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt. 3) a następnie wywiezienia powstałej masy roślinnej poza teren lotniska i zagospodarowanie jej we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotowej usługi na obszarze **174 ha**; Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia areału w związku z koniecznością wykonywania operacji lotniczych na nawierzchniach darniowych.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wykoszenia i usunięcia masy roślinnej wraz z wywozem z terenu lotniska **w terminie 17-30.07.2025 r.** (**14 dni kalendarzowych**).
  4. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wysokości koszenia: nie niżej niż 6 cm i nie wyżej niż 8 cm oraz wykoszenia i zbioru trawy ze szczególną ostrożnością w odległości 1m od wbudowanych w grunt opraw oświetleniowych systemu świateł nawigacyjnych. Obkaszanie opraw lamp Zamawiający wykona we własnym zakresie.
  5. Każde wejście na teren lotniska ze sprzętem do realizacji usługi, musi być wcześniej uzgodnione z osobami wymienionymi w pkt. 19.
  6. Wykoszenie nawierzchni i zbiór traw będzie się odbywał według wcześniej uzgodnionego między Wykonawcą i Zamawiającym harmonogramu prac, sporządzonego po podpisaniu umowy.
  7. Poruszanie się po terenie lotniska odbywa się tylko i wyłącznie po drogach wyznaczonych przez Zamawiającego. Po podpisaniu umowy, w ciągu 7 dni kalendarzowych Wykonawca zostanie przeszkolony przez Szefa Infrastruktury w zakresie bezpiecznego poruszania się po lotnisku oraz znajomości zasad FOD. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić pracowników biorących udział w pracach związanych z realizacją umowy w zakresie bezpiecznego poruszania się po lotnisku oraz znajomości zasad FOD.
  8. Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zebrania masy roślinnej przy użyciu własnego lub będącego w jego dyspozycji sprzętu. **Sprzęt tj. (ciągniki rolnicze, kosiarki rotacyjne, maszyny do zgrabiania i ładowania pokosu, przyczepy ciężarowe lub samochody ciężarowe do wywozu), użyty przez Wykonawcę do realizacji usługi powinien posiadać parametry umożliwiające mu wykos i zbiór masy zielonej z dużych areałów w krótkim czasie.**
  9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby wykonujące przedmiotową usługę.
  10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia takiej liczby pracowników (minimum 5 osób) i będącego w jego dyspozycji sprzętu, aby było możliwe sprawne wykonywanie powierzonych zadań w wyznaczonym terminie. Czas pozostawienia **skoszonej** masy roślinnej na nawierzchniach darniowych nie może przekraczać **3 dni, liczony od dnia wykosu**. Całkowite wykoszenie i usunięcie masy roślinnej z jednorazowego pokosu nie może trwać dłużej **niż 14 dni kalendarzowych**.
  11. Termin wykonywania prac wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, niemożliwych do przewidzenia wcześniej, np. w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych tj. huraganowe wiatry, trąby powietrzne, długotrwałe ulewne deszcze, trwające nieprzerwanie powyżej 3 dni w okresie realizacji usługi, które rzeczywiście w obiektywny sposób uniemożliwiły realizację usługi może ulec przesunięciu po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy.
  12. Wykonawca zobowiązany jest zachować porządek i estetykę w miejscu realizacji prac oraz zapewnić przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz zasad FOD z których zostanie przeszkolony przez Szefa Infrastruktury w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
  13. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu szkody powstałej na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy.
  14. Wykonawca zobowiązany jest w sytuacji określonej w pkt 13, do usunięcia albo naprawienia szkody na własny koszt, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
  15. Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji czynności określonych w pkt 14, Zamawiający zleci innemu podmiotowi usunięcie szkody, potrącając poniesione z tego tytułu koszty z należności przysługującej Wykonawcy.
  16. Osoby wykonujące prace przy koszeniu trawy i zbiorze masy roślinnej muszą przestrzegać postanowień umowy oraz bezwzględnie stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za organizację porządku na lotnisku.
  17. Koszenie odbywać się będzie w sąsiedztwie czynnych nawierzchni lotniskowych; wszelkie prace należy realizować w porozumieniu z Szefem Pionu Służb Ruchu Lotniczego.
  18. Wjazd/wyjazd i wejście/wyjście na teren lotniska odbywa się przez bramę przy „Adrii” na podstawie ważnej przepustki. W tym celu **Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykazu osób** (zawierającego imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz nr dowodu osobistego) **oraz pojazdów** (marka, typ, nr rejestracyjny) przeznaczonych do realizacji usługi.
  19. Każdego dnia wykonawca lub osoba przez niego wyznaczona poinformuje telefonicznie **Dyżurnego Bazy Kompanii Obsługi Lotniska (tel. 261 518 884)** o rozpoczęciu koszenia, planowanym obszarze prac a także o zakończeniu koszenia w danym dniu. Dyżurny bazy KOL przekaże informację do **Dyżurnego Logistyki Lotniska oraz kontrolera lotniska (tel. 261 517 330 lub 519 038 451).**
  20. W przypadku stwierdzenia wjazdu i wejścia w innych miejscach lub bez uzgodnienia z przedstawicielami wymienionymi w ust. 19 o zaistniałym fakcie zostaną poinformowane Wojskowe Organy Porządkowe.
  21. Obowiązuje zakaz wchodzenia na teren lotniska dla osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  22. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru wszelkich maszyn i urządzeń rolniczych.
  23. Obowiązuje **bezwzględny** zakaz przekraczania drogi startowej, płyt postojowych oraz dróg kołowania. Podczas pracy na nawierzchniach darniowych Wykonawca ma obowiązek pozostawania w stałym kontakcie z Szefem Pionu Służb Ruchu Lotniczego oraz postępowania zgodnie z jego poleceniami.
  24. **Wykonawca przekaże swój numer telefonu do Szefa Pionu Służb Ruchu Lotniczego oraz dyżurnego Bazy Kompanii Obsługi Lotniska (KOL), osoby która będzie koordynowała (każdego dnia) proces koszenia a także Wykonawca i/lub osoba koordynująca proces koszenia będzie posiadał łączność telefoniczną (sieć komórkowa) z pracownikami realizującymi ww. usługę koszenia.**
  25. Poruszanie się po lotnisku dozwolone jest wyłącznie po drogach dojazdowych   
      i części trawiastej lotniska.
  26. Na drogach dojazdowych i poboczach na terenie Jednostki Wojskowej, Wykonawca ma obowiązek zachować czystość i porządek. W przypadku nie przestrzegania tego punktu, koszty związane z uporządkowaniem terenu poniesie Wykonawca.
  27. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałej po skoszeniu masy roślinnej we własnym zakresie z zachowaniem przepisów **ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku *o odpadach*** z późn. zmianami,Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałej masy roślinnej na własny koszt poza terenem Jednostki Wojskowej.
  28. Bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami sprawować będzie Dowódca Eskadry Zabezpieczenia/Dowódca KOL (**tel. 261 518 884**).
  29. W razie konieczności natychmiastowego przerwania prac przez Zamawiającego, jest on zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o możliwości kontynuacji prac w najbliższym możliwym terminie, ewentualnie skierowania Wykonawcy w inny rejon lotniska, gdzie prace związane z realizacją umowy nie będą stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów.
  30. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za użycie masy roślinnej powstałej po skoszeniu trawy przez Wykonawcę niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
  31. Wykonawca w ramach realizowanej usługi koszenia lotniska staje się wytwórcą odpadu zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 roku *o odpadach* z późn. zmianami i ciąży na nim obowiązek oraz odpowiedzialność związana z dalszym gospodarowaniem odpadem zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.
  32. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie, na którym realizowane są prace objęte umową.
  33. Odbiór prac dokonany zostanie po zakończonym pokosie i wywozie masy roślinnej, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. Odbiór usługi polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonanych prac i podpisaniu Protokołu odbioru usługi.
  34. Odbiór prac może nastąpić tylko wtedy, gdy Zamawiający stwierdzi całkowite skoszenie wyznaczonego terenu, wywiezienie masy roślinnej poza teren kompleksu lotniskowego oraz uporządkowanie terenu.
  35. **Podstawą dokonania odbioru usługi będzie podpisany przez strony bez uwag Protokół odbioru usługi.**
  36. W przypadku nieterminowego wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania prac oraz **nałożyć karę umowną**.
  37. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował przy użyciu własnego lub będącego w jego dyspozycji sprzętu.
  38. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz.18, z 2017r.).
  39. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów  
       w zakresie wejścia i wjazdu na teren jednostki oraz parkowania pojazdów.
  40. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać.

Dotyczy to w szczególności:

- przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny   
do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi uzgodnić z Komendantem ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace,

- uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie, której wykonywane są prace, na wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku.

* 1. Zakazuje się używania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) np. typu DRON nad terenami wojskowymi.
  2. Wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po realizacji usługi   
     nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych   
     i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.
  3. Należy bezwzględnie przestrzegać Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie trybu oraz terminów wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów, osób lub ruchomości, o których mowa w art. 616a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wzoru znaku zakazu fotografowania oraz sposobu jego uwidocznienia, utrwalenia i rozmieszczenia.