RRG.7013.46.2024 Przykona, dnia 29 października 2024 r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: „Modernizacja chodników w miejscowości Psary na ul. Zielonej i Wiatracznej”**

1. **Zamawiający:**

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

NIP: 6681858329

REGON: 311019510

tel. 63 279 10 28

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotemzamówienia jest zadanie pn. **,,Modernizacja chodników w miejscowości Psary   
na ul. Zielonej i Wiatracznej”**, który obejmuje:

1. Wykonanie chodnika łączącego ulicę Zieloną w miejscowości Psary (działka nr 197/3 obręb Psary) z ulicą Błękitną w miejscowości Przykona (działka nr 634 obręb Przykona) – szacowana powierzchnia kostki brukowej wynosi: 58,00 m2.
2. Zadanie obejmuje ułożenie kostki brukowej, kostka szara fazowana o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 wraz z wypełnieniem spoin pisakiem
3. Zastosowane obrzeża betonowe:

- krawężnik 15x30 x 100 – 24 mb

- obrzeże 8x30 x 100 – 37 mb

- istniejący krawężnik do oczyszczenia – 16 mb

1. Profilowanie i plantowanie terenu wzdłuż krawędzi chodnika poprzez zahumusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą – 37 m2
2. Wykonując prace należy uwzględnić niezbędne roboty związane z obsadzeniem krawężników chodnika wzdłuż drogi o nawierzchni asfaltowej, wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni należy naprawić po uprzednim kontakcie z Gminą Przykona.
3. Wymiana chodnika na skrzyżowaniu łączącym ulice Wiatraczną z ulicą Zieloną w Psarach (działki 197/3, 117/1 obręb Psary) – szacowana powierzchnia kostki brukowej wynosi: 34,00 m2
4. Zadanie obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na nową z kostki szarej fazowanej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 wraz z wypełnieniem spoin piaskiem
5. Zastosowane obrzeza betonowe:

- krawężnik 15x30 x 100 – 23 mb

- obrzeże 15x8 x 100 – 21 mb

1. Profilowanie i plantowanie terenu wzdłuż krawędzi chodnika poprzez zahumusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą – 10 m2
2. Wykonując prace należy uwzględnić niezbędne roboty związane z obsadzeniem krawężników chodnika wzdłuż drogi o nawierzchni asfaltowej, wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni należy naprawić po uprzednim kontakcie z Gminą Przykona.
3. Wykonanie wjazdu na tereny mieszkaniowe z ulicy Wiatracznej w Psarach (działki   
   nr 117/1, 113/1 obręb Psary) – szacunkowa powierzchnia kostki brukowej wynosi: 14 m2
4. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę wjazdu z kostki brukowej czerwonej, fazowanej o grubości co najmniej 6 cm wraz z uzupełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cementowo-piaskowej 1:2
5. Zastosowane obrzeza betonowe:

- krawężnik najazdowy 15x22 x 100 – 18 mb

1. Profilowanie i plantowanie terenu wzdłuż krawędzi chodnika poprzez zahumusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą – 10 m2
2. Wykonując prace należy uwzględnić niezbędne roboty związane z obsadzeniem krawężników chodnika wzdłuż drogi o nawierzchni asfaltowej, wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni należy naprawić po uprzednim kontakcie z Gminą Przykona.

* Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik graficzny do niniejszego opisu przedstawiający zakres wykonywanych prac
* Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren w czasie wykonywania prac
* Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie wykonane szkody np. uszkodzenia aut będących uczestnikami ruchu drogowego w czasie prowadzonych robót
* Wszelkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

**Obowiązki Wykonawcy:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

* posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
* dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym   
  do wykonani zamówienia,

1. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z zakresem wykonywanych prac, dopuszcza się oględziny na miejscu planowanej inwestycji.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z opisem zamówienia.
3. Podstawą wystawienia faktury vat za wykonaną pracę jest podpisany przez Zamawiającego (bez zastrzeżeń) protokół z odbioru robót.
4. Forma płatności: przelew w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
5. **Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2024 r.**

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**
2. Ofertę należy złożyć na za pośrednictwem platformy zakupowej Gminy Przykona.

Wójt Gminy Przykona

*/-/ Łukasz Sadłowski*