|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka**  **Państwowej Straży Pożarnej**  **w Katowicach** |
| **Wydział Kwatermistrzowski**  WL.2371.1.2025 |
|  |

Katowice, 20 marca 2025 r.

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne na realizację zadania p.n. ***„*Dostawa i instalacja cyfrowych syren alarmowych dla SOiA”** numer postępowania WL.2371.1.2025

**Pytanie 1**

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu nr WL.2371.1.2025 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i instalacja cyfrowych syren alarmowych dla SOiA”

1. Wymagania dotyczące instalacji i montażu - dot. punktu 5.2.9. **Obiekty szczególne**

Zamawiający informuje, że niektóre obiekty znajdują się pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków co wymaga dodatkowych uzgodnień i pozwoleń, które wykonawca musi uwzględnić. Są to obiekty:

1. JRG 1 w Częstochowie – obiekt opisany w pkt. 10.1. poz. 1
2. KM PSP w Zabrzu – obiekt opisany w pkt. 10.2 poz. 102

Pytanie 1: W związku z informacją dotyczącą obiektów szczególnych, które są pod nadzorem konserwatora zabytków i naszego doświadczenia, że stworzenie dokumentacji wykonawczej i uzyskanie zgody konserwatora trwa do 3 miesięcy i może wpłynąć na czas i koszt realizacji całego zadania. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji harmonogramu realizacji zadania w przypadku przedłużającego się procesu uzyskania zgody konserwatora zabytków?

**Ad. 1.**

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji harmonogramu realizacji zadania w przypadku przedłużającego się procesu uzyskania zgody konserwatora zabytków

**Zmiana treści SWZ**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wprowadza następujący zmiany w treści SWZ:

§4 ust Załącznika nr 4 do SWZ (wzór Umowy) otrzymuje brzmienie:

1. *Odbiór przedmiotu umowy będzie odbywał się w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 6 do umowy. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany w ten sposób, że w każdej lokalizacji wskazanej w Załączniku nr 6 do umowy zostanie przeprowadzony odrębny odbiór cząstkowy, z którego zostanie sporządzony odrębny protokół odbioru cząstkowego i na tej podstawie zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu umowy, przy czym w przypadku dokonania odbioru wszystkich lokalizacji bez zastrzeżeń zostanie sporządzony protokół odbioru całego przedmiotu umowy, zaś w przypadku odbioru części lokalizacji bez zastrzeżeń, zostanie sporządzony protokół odbioru części przedmiotu umowy. Protokół odbioru całego przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do dokonania płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 4 umowy. Protokół odbioru całego przedmiotu umowy podpisuje przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel (przedstawiciele) Wykonawcy.*
2. *Odbiory cząstkowe przedmiotu umowy będą dokonywane zgodnie z Harmonogramem odbiorów cząstkowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca przed upływem terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy Harmonogramu odbiorów cząstkowych. Harmonogram odbiorów cząstkowych Wykonawca prześle na adres e-mail Zamawiającego wskazany w SWZ lub za pośrednictwem platformy zakupowej:* [*https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1066015*](https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1066015)*.Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag do Harmonogramu odbiorów cząstkowych w terminie 3 dni roboczych od dnia jego przesłania przez Wykonawcę. W ciągu kolejnych 3 dni roboczych Wykonawca rozpatruje uwagi Zamawiającego dotyczące Harmonogramu odbiorów cząstkowych i w tym terminie przesyła przedstawicielowi Zamawiającemu wskazanemu w § 3 lit. a umowy poprawiony Harmonogram odbiorów cząstkowych. W terminie następnych 7 dni roboczych Zamawiający zatwierdza Harmonogram odbiorów cząstkowych informując o tym przedstawiciela Wykonawcy w ww. terminie*
3. *Odbiory cząstkowe przedmiotu umowy będą dokonywane ze strony Zamawiającego przez komisję składająca się z co najmniej 2 przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy, przy czym dopuszcza się przeprowadzenie w tym samym czasie odbiorów cząstkowych w poszczególnych lokalizacjach przez różne komisje Zamawiającego. Przedstawicielami Zamawiającego mogą być zarówno funkcjonariusze (pracownicy) Zamawiającego jak i funkcjonariusze (pracownicy) jednostek podległych Zamawiającemu.*
4. *W trakcie odbioru cząstkowego przedmiotu umowy, komisja odbiorowa Zamawiającego dokona szczegółowych czynności dotyczących sprawdzenia zgodności przedmiotu umowy z umową, w tym jej załącznikami, a w szczególności z ofertą oraz Załącznikiem nr 1 do SWZ. W trakcie odbioru Wykonawca dokona również uruchomienia przedmiotu umowy, a komisja Zamawiającego dokona sprawdzenia poprawności działania przedmiotu umowy. Potwierdzeniem skutecznie dokonanego odbioru przedmiotu umowy w danej lokalizacji wskazanej w Załączniku nr 6 do umowy będzie protokół odbioru cząstkowego przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń przez członków komisji dokonującej odbioru oraz przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy uczestniczącego (uczestniczących) w odbiorze i sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego oraz Wykonawcy*
5. *W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru cząstkowego wad przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów, komisja Zamawiającego odmówi dokonania odbioru cząstkowego, odbiór cząstkowy zostanie przerwany, a Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany przedmiotu umowy w danej lokalizacji lub jego poszczególnych elementów na wolne od wad. W wypadku takim w protokole odbioru cząstkowego zostaną wskazane wady i niezgodności przedmiotu umowy. W protokole zostanie zawarta informacja o terminie usunięcia wad albo wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów na wolne od wad oraz o nowym terminie odbioru cząstkowego. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. Protokół podpisują członkowie komisji dokonującej odbioru cząstkowego, przedstawiciel (przedstawiciele) Wykonawcy biorący udział w odbiorze cząstkowym oraz właściciel/zarządca obiektu.*
6. *W przypadku dokonania odbiorów cząstkowych w części, ale nie we wszystkich lokalizacjach wymienionych w Załączniku nr 6 do umowy z powodu stwierdzenia w tych lokalizacjach wad przedmiotu umowy, zostanie sporządzony protokół odbioru części przedmiotu umowy. Nie wyklucza to jednak po usunięciu wad w lokalizacjach, w których zostały stwierdzone wady, dokonania odbiorów cząstkowych w tych lokalizacjach i na tej podstawie dokonania odbioru pozostałego przedmiotu umowy oraz dokonania z tego tytułu płatności wynagrodzenia Wykonawcy.*
7. *Wszelkie koszty związane z odbiorami pokrywa Wykonawca. Do kosztów tych Strony umowy zgodnie zaliczają w szczególności: koszty dostarczenia przedmiotu umowy do lokalizacji wymienionych w Załączniku nr 6 do umowy, a także koszty innych czynności lub świadczeń, do których Wykonawca zobowiązany jest na podstawie umowy, w tym złożonej oferty oraz Załącznika nr 1 do SWZ, a które są niezbędne do należytego wykonania umowy, a ponadto koszty zakwaterowania oraz wyżywienia swoich przedstawicieli uczestniczących w wykonaniu umowy oraz odbiorach. Wykonawca ponosi koszty, o których mowa w niniejszym ustępie także w razie niedokonania odbioru przez właściwą komisję lub niedojścia do skutku odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*

**Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców postępowania z chwilą powzięcia do wiadomości.**

Podpisał:

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Krzemiński

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej